# Informe DE estado DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto:-Software odontológico**

**Gerente del Proyecto:Daniel job Gamarra**

**Fecha:06/05/2024**

**Periodo del Informe:**

| ***Estado del:*** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | En el proyecto como alcance nos estamos centrando en 4 puntos generales :   * Desarrollo del software web en pleno funcionamiento en el entorno de desarrollo: Aún se siguen realizando cambios y actualizaciones pero estamos llevando un avance parcial. * Administración de la base de datos del cliente:La creación de base de datos está en proceso . * Una capacitación de las funciones y aplicaciones del software: La realización de capacitaciones es para poder entender el funcionamiento del software en los lenguajes y programas que usemos. * Documentación:Se está realizando la documentación de los avances que tenemos en el proyecto de manera constante. | | |
| ***Cronograma*** | Siguiendo la hoja de ruta que diseñamos para administrar el proyecto de manera más efectiva, nos encontramos en una posición favorable en cuanto al cumplimiento de los plazos previstos. Estamos progresando de acuerdo con lo programado, lo que indica que estamos avanzando de manera satisfactoria en términos de gestión del tiempo.  En el sprint 1 tenemos 80% completados de todas las HU  En el sprint 2 tenemos 30% completados de todas las HU  En el sprint 3 tenemos 20% completados de todas las HU  En el sprint 4 tenemos 0% completados de todas las HU | | |
| ***Costes*** | Hasta este punto del proyecto,los costos se encuentran alineados según lo planificado. No se ha excedido el presupuesto establecido, lo que sugiere que la ejecución del proyecto está siendo manejada de manera eficiente ya que los gastos hasta la fecha están en correctas con las proyecciones iniciales, lo que refleja que estamos llevando una gestión adecuada de los recursos. | | |
| ***Calidad*** |  | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| Falta de conocimiento sobre regulaciones | |  | Antes de comenzar la migración, realiza una planificación detallada que incluya todas las etapas del proceso, los recursos necesarios y los posibles riesgos. Cuanto más detallado sea tu plan, mejor podrás anticipar y mitigar los errores |
| Falta de pruebas exhaustivas | |  | Tener el compromiso de que las pruebas sean realizadas de manera periódica ya que esto permitirá identificar y corregir cualquier problema potencial antes de que afecte a los datos en producción**.** |
| Falta de respaldo de datos | |  | Realiza copias de seguridad completas y actualizadas de todos los datos antes de comenzar la migración. Esto te permitirá restaurar los datos en caso de que ocurra algún error durante el proceso de migración. |
| Errores durante la migración de datos | |  | Establecer controles de calidad durante todo el proceso de migración para identificar y corregir errores rápidamente. |
| **Próximos avances** | Cómo próximos avances tenemos:  Actualizar la información de un tratamiento  Dar de baja los tratamiento  Diseñar interfaces del sistema  Editar datos de los paciente por estado  Dar de baja el registro de un paciente.  Registrar un nuevo tratamiento  Registrar un nuevo paciente | | |
| **Notas** |  | | |